### Phần 1 - Kiểm tra Increment

Bảng xác định trạng thái hoàn thành dựa trên kết quả các PBI và Điều kiện Done của dự án:

| PBI | Trình bày là Done / Nói rõ chưa Done | Điều kiện Done làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 | Đã Done | Đã đạt Acceptance Criteria, đã tích hợp thành công trên môi trường thử nghiệm và không còn lỗi nghiêm trọng. |
| PBI-52 | Chưa Done | Vi phạm tiêu chí đạt Acceptance Criteria và chưa qua kiểm thử tích hợp |
| PBI-53 | Chưa Done | Vi phạm Điều kiện Done do vẫn còn lỗi mức cao, chưa vượt qua vòng kiểm thử quan trọng. |
| PBI-54 | Đã Done | Đã đạt tiêu chí kỹ thuật trên môi trường thử nghiệm, vượt qua bài kiểm tra quyền riêng tư và hoạt động ổn định. |
| PBI-58 | Chưa Done | Vẫn đang ở trạng thái "đang chờ kiểm thử", chưa hoàn tất kiểm tra quyền riêng tư. Trái với nhận định của PO trong thư mời, hạng mục này chưa đạt chuẩn Done. |

### Phần 2 - Chuẩn bị và lịch trình Sprint Review

#### 1. Danh sách chuẩn bị Sprint Review

- Kiểm tra và chốt danh sách Increment: Chỉ đưa PBI-51 và PBI-54 vào danh sách demo vì đây là hai hạng mục duy nhất đã thực sự đạt chuẩn Done; đồng thời thông báo rõ tình trạng chưa Done của PBI-52, PBI-53 và PBI-58

- Sắp xếp lịch trình linh hoạt theo thời gian tham gia của Stakeholder: Định vị Đại diện chính sách trong 30 phút đầu và bố trí Đại diện bảo vệ dữ liệu tham gia trực tuyến xuyên suốt để giải quyết các vấn đề liên quan đến PBI-58.

- Chuẩn bị User Journey tích hợp: Dựng kịch bản demo kết hợp liền mạch giữa PBI-51 và PBI-54 để minh họa giá trị thực tế của Increment.

- Chuẩn bị video quay sẵn cho phần chưa ổn định: Theo đề xuất của PO, chuẩn bị sẵn video minh họa cho các luồng chưa hoàn thiện nhưng phải gắn nhãn rõ ràng đây là bản thử nghiệm nội bộ, tuyệt đối không hứa hẹn thời điểm phát hành.

- Thống nhất cách xử lý yêu cầu trái chiều của Stakeholder: Chuẩn bị tinh thần điều phối ý kiến giữa Chủ cửa hàng thí điểm và Đại diện chính sách dựa trên QT2

#### 2. Lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp và vai trò cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 00 - 10 min | Khai mạc & Giới thiệu Sprint Goal: Nhắc lại mục tiêu Sprint 12 | Scrum Master: Điều phối sự kiện; Product Owner: Trình bày bối cảnh, công bố phần nào đã Done và phần nào chưa Done |
| 10 - 35 min | Demo User Journey: Trình diễn thực tế bản tăng trưởng tích hợp giữa PBI-51 và PBI-54. | Developers: Trực tiếp thao tác demo hệ thống; Product Owner: Dẫn dắt câu chuyện giá trị sản phẩm; Đại diện chính sách: Đóng góp ý kiến chuyên môn |
| 35 - 55 min | Thảo luận Feedback về chính sách & Dữ liệu: Lắng nghe ý kiến đa chiều, giải quyết xung đột giữa Chủ cửa hàng và Đại diện chính sách về việc AI trả lời khi chính sách chưa rõ; thảo luận với Đại diện bảo vệ dữ liệu về PBI-58. | Stakeholders: Đưa ra góp ý và yêu cầu; Product Owner: Lắng nghe, ghi nhận vào Product Backlog và giải thích về rủi ro pháp lý theo QT2; Scrum Master: Đảm bảo môi trường thảo luận an toàn, đúng trọng tâm. |
| 55 - 75 min | Định hướng sản phẩm tiếp theo: Xem xét tiến độ thị trường, ngân sách và các hạng mục chưa Done để chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo. | Product Owner: Chia sẻ lộ trình sắp tới; Tất cả thành viên: Thảo luận đóng góp góc nhìn định hướng mà không cam kết sai lệch. |

### Phần 3 - Kế hoạch Sprint Retrospective

#### 1. Người tham gia buổi Retrospective

- Chỉ bao gồm Scrum Team. Không có sự tham gia của Stakeholder để đảm bảo tính an toàn tâm lý.

#### 2. Bảng Phân tích Data, Insight và Improvement

| Data | Khía cạnh | Insight |
| --- | --- | --- |
| Data 1: Ngày 4, Khánh Vy mới có quyền truy cập đầy đủ môi trường thử nghiệm. Cải tiến cũ IM-11-02 tiếp tục lặp lại chưa đạt. | Công cụ / Quy trình | Nhóm đang phụ thuộc vào bên ngoài hoặc thủ tục hành chính trong việc cấp quyền, dẫn đến việc kiểm thử bị dồn ứ về cuối Sprint, gây rủi ro trễ hạn PBI-53 và PBI-58. |
| Data 2: Ngày 5, Developers và nhân viên CSKH phát hiện đang hiểu khác nhau về khái niệm "khiếu nại nghiêm trọng", dẫn đến PBI-53 bị phân loại sai 3/50 ca. | Tương tác / Quy trình | Thiếu sự đồng thuận và thống nhất về định nghĩa nghiệp vụ giữa đội phát triển và người sử dụng trực tiếp ngay từ đầu Sprint. |

#### 3. Bảng Lựa chọn Hành động Cải tiến

| Hành động cải tiến | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng (Evidences) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuyển quy trình xin cấp quyền môi trường thử nghiệm sang hình thức tự động hóa hoặc tạo sẵn tài khoản template trước ngày bắt đầu Sprint. | Developers phối hợp với Scrum Master | Đầu Sprint 13 | Có danh sách tài khoản/quyền truy cập của toàn bộ Developers được kích hoạt sẵn trước khi kéo PBI đầu tiên vào Sprint Backlog. |